ДОБРЫЙ ДЕНЬ,

Уважаемые депутаты, коллеги !

СЛАЙД № 1 ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТКРА И ЖИЛИЩНО-             КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основными направлениями работы администрации города Кудымкара в 2014 году в сфере развития городской инфраструктуры и ЖКХ были:

-  повышение качества среды проживания горожан;

- развитие городской инфраструктуры;

СЛАЙД №2                            Ввод жилья

В 2014 году жилищный фонд составил 527,5 тыс. кв.м.

Всего в 2014 году было введено в эксплуатацию 11996,9 кв. м жилья, что на 1850,8 кв.м. больше, чем в 2013 году. В том числе площадь индивидуального жилья составила  7352,4 кв. м. и многоквартирного  – 4644,5 кв. м.

В соответствии с соглашением о взаимодействии с Правительством  Пермского края и городским округом в 2015 году планируется ввести  14856 кв.м., в том числе за счет строительства домов для детей сирот, переселения из ветхого и аварийного жилья.

СЛАЙД № 3                 Капитальный ремонт многоквартирных домов

В целях приведения в нормативное состояние, имеющегося жилищного фонда в многоквартирных домах, и улучшения условий проживания в таких домах, проведены капитальные ремонты жилых помещений в 11 многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности (ул. Хорошева 40, ул. М.Горького 36, ул. М.Горького 32,ул. Энтузиастов 3, ул. Строителей 29, ул. Набережная 8, ул. Конституции 3, ул. Конституции 9, ул. Хорошева 71, ул. Кирова 7, ул. Володарского 25).

Были выполнены следующие виды работ: ремонт и замена строительных конструкций, ремонт и утепление фасадов, ремонт фундаментов, ремонт крыши и замена кровли.

Общая сумма средств, направленная на капитальный ремонт в 2014 году составила 2 679,3 тыс. рублей.

СЛАЙД №4          Развитие улично-дорожной сети

Одной из проблем города являются дороги. Если в  предыдущие годы приоритет отводился центральным улицам, то в 2014 году в рамках комплексной муниципальной программы  «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы производился ремонт дорог в гравийном исполнении. Протяженность отремонтированных дорог в 2014 году составила 9,5км. Общий объем освоенных средств местного бюджета составил 10466,2 тыс. руб.

Доля дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, за 2014 год составила 54,22%. По сравнению с 2013 годом рост составил 17,1%.

СЛАЙД №5     Реализация комплексной муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ -  город Кудымкар» на 2012-2015 годы»

В рамках данной программы были реализованы следующие мероприятия

- Капитальный ремонт и строительство проезжей части улиц в гравийном исполнении в микрорайонах: «Юрино», «Интернатовский», «Филичи».

- Установка детских площадок в городе Кудымкаре по  ул. Загородная,22, ул. Кутузова, 6, ул. Калинина,35,37,39А.

По результатам оценки эффективности программ за 2014 год программа получила оценку – эффективная.

СЛАЙД №6 -7   Реализация Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ – горд Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года

В целях обеспечения жителей, организаций всех форм собственности города Кудымкара качественными и в полном объеме услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения реализовалась «Муниципальная программа          комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года».

В рамках данной программы в 2014 году сумма освоенных средств  местного бюджета составила 12 748, тыс. руб., на следующие мероприятия:

-модернизация сетей теплоснабжений -5617,3 тыс. руб. (приобретение труб для реконструкции теплотрассы по ул. М.Горького);

-модернизация и содержание сетей электроснабжения –2343,6 тыс. руб.( содержание наружных линий электропередач, строительство линий электропередач на земельных участках , предоставленных многодетным семьям, по  ул. Свердлова);

-строительство сетей наружного водопровода – 4134,8 тыс. руб. (построены сети водоснабжения протяженностью 0,3 км. для МКД по ул. М.Горького-11, ул. Набережная-29, ул. Комсомольская-62, строительство сетей  в микрорайоне №12 протяженностью 1,7 км.);

-строительство сетей водоотведения – 384,0 тыс. руб.( сети водоотведения 0,3 м. до МКД по ул. М.Горького-11 и 45);

- разработка схемы водоснабжения – 269,0 тыс. руб.

Сумма средств, вложенных в развитие городской инфраструктуры предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, составила 14688,1 тыс. руб.

Оценка эффективности программа – средне эффективная.

СЛАЙД №8    Реализация муниципальной программы «Газификация  г.Кудымкара на 2013-2017 годы и на период до 2023 года»

Общая сумма средств, направленная на реализацию программы, составила 15879,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 10041,0 тыс. руб. и внебюджетные источники 5858,0 тыс. руб. (средства ООО «Уралгазсервис).

В рамках программы средства местного бюджета были направлены на  следующие мероприятия:

- проектирование распределительных сетей газоснабжения – 1147,0 тыс. руб.;

- строительство распределительных сетей газоснабжения – 8796 тыс. руб. (протяженность 2,6 км - микрорайон «Нахаловка» и центральная часть улиц города);

- технический надзор за строительством  - 98,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015 года по данным ООО «Уралгазсервис» в г.Кудымкаре газифицированы 343 частных домовладения, или 10,5 % от общего количества домовладений.

За счет работ, проведенных  ООО «Уралгазсервис», центральным газоснабжением было обеспечено  76 жилых домов, в том числе 74 ИЖС и 2 МКД.

Оценка эффективности программы  - средне эффективная.

СЛАЙД №9         Реализация внепрограммных мероприятий

Прочими расходными обязательствами администрации в сфере «Развития инфраструктуры и ЖКХ» в 2014 году были:

- Текущее содержание автодорог, остановок, тротуар города;

- Капитальный ремонт муниципального жилфонда;

- Содержание линий электропередач наружного освещения;

- Содержание кладбища;

- Эвакуация умерших;

- Наружное освещение города;

- Ремонт мемориала «Звездочка»;

- Выполнение работ по подготовке к праздникам.

Информация о фактических затратах мероприятий представлена на слайде.

СЛАЙД №10                        Задачи на 2015 год

1.Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»  -  модернизация сетей теплоснабжения ул. Плеханова, строительство сетей электроснабжения и водоснабжения, содержание наружного освещения.

2.Реализация комплексной  муниципальной программы  «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»  -  ремонт гравийных дорог протяженностью 7,6 км.,  установка 4-х детских площадок (ул. Плеханова 30, ул. Щетинникова, ул. Конституции 1а, ул. Центральная).

3.Реализация муниципальной программы «Содержание и развитие городской инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» - строительство тротуар 1507м (ул.Социалистическая, ул.С.Караваева, ул.Советской Армии, ул. Г.Коми-Пермяков, ул.Лихачева)

4.Реализация муниципальной программы «Обеспечение  доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» - ремонт МКД.

5.Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды  в муниципальном образовании  «Городской округ – город Кудымкар» - мероприятия по экологической устойчивости и безопасности территории города Кудымкара.

СДАЙД 11	                             СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!